АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕТЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНАКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2015                                     п.Детлово                                      № 18-п

О готовности объектов жилищно-коммунального

хозяйства к работе в осенне-зимний периоды 2015-2016 гг.

в муниципальном образовании Детловский сельсовет

В целях координации работ по подготовке объектов жизнеобеспечения и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации и режимов их функционирования в осенне-зимний периоды 2015-2016 годов,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать комиссию по контролю за готовностью объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний  период 2015-2016 годов на территории муниципального образования Детловский сельсовет и составить акт обследования на проведение ремонта до 10.06.2015 года (приложение 1).

-перечень проверяемых жилищно- коммунальных объектов (приложение 2).

2.Рекомендовать руководителям согласно приложения № 2 завершить до 25.08.2015 года подготовку системы тепло и водоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.

3.Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности  объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов  (приложения 3).

3. Утвердить план –график проведения ремонтных работ объектов социальной сферы для обеспечения их надежной работы в осенне-зимний период 2015-2016 годов (приложения 4)

4.Рекомендовать директору ООО «Марининский ЭнергоРесурс» С.М.Чигину   завершить    подготовку систем инженерного обеспечения объектов жилищно-коммунального хозяйства, специализированных автомашин, инвентаря и внутренних систем инженерного обеспечения зданий в соответствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплуатации в зимних условиях с оценкой качества по каждому объекту; обеспечить создание аварийного запаса материально-технических ресурсов. Обеспечить неснижаемые нормативные запасы твердого топлива к началу отопительного сезона, контроль за его использованием и пополнением, обеспечить устранение всех нарушений, выявленных в период прохождения осенне-зимнего сезона 2014-2015 годов, осуществлять особый контроль за подготовкой теплоисточников, систем водоснабжения и водоотведения к работе в зимних условиях 2015-2016 годов,

5.Комиссии в срок до 01.09.2015 года произвести проверку объектов ЖКХ и работе в осенне-зимний период  2015-2016 годов и предоставить проверочные документы:

- акт осмотра системы теплоснабжения;

- акт промывки  отопительной системы и котлов;

- акт опресовки котлов и системы теплоснабжения;

- акт опресовки гидрозадвижек;

- акт готовности котельной и отопительной системы к зимнему периоду 2015-2016 годов;

- акт готовности объектов потребляющих тепловую энергию.

6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

7.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете « Детловский вестник».

Глава  сельсовета                                                                           Н.А. Никулин

Приложение 1

Утверждено

постановлением    главы сельсовета

№ 18-п   от 29.05.2015

СОСТАВ

Рабочей группы по координации работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период  2015-2016 годов в муниципальном образовании Детловский сельсовет.

Никулин Н.А  -                  председатель:   глава Детловского сельсовета

члены:

Чигин С.М    -                    директор ООО «Марининский ЭнергоРесурс

( по согласованию)

Добрачева Л.И -                 директор Детловской школы ( по согласованию)

Фибих Р.Р        -                  специалист ООО «Марининский ЭнергоРесурс

( по согласованию)

Клинг Е.А       -                    директор МКУК «Детловский СДК»

( по согласованию)

Гришунина Т.Н  -               депутат Детловского сельского Совета депутатов

( по согласованию)

Приложение 2

Утверждено

постановлением    главы сельсовета

№ 18-п   от 29.05.2015

ПЕРЕЧЕНЬ

проверяемых жилищно- коммунальных объектов

«Марининский ЭнергоРесурс» : п.Детлово- котельная , теплотрасса,  директор С.М.Чигин                     водопровод, водонапорная башня;

п.Заречный – водопровод, водонапорная

башня;

п.Загорье – водопровод, водонапорная

башня.

МКУК «Детловский СДК»:        СДК п.Детлово- электроотопление,

директор Е.А.Клинг                    СК п.Заречный – печное отопление.

Детловская СОШ № 12 :                           система отопления,

директор Л.И.Добрачева                           система водоснабжения.

Администрация сельсовета:                     система отопления.

глава сельсовета Н.А.Никулин

ФАП п.Детлово :                                        система отопления

Заведующая ФАПом Н.А.Свободина

Почта :                                                          система отопления

Начальник Е.А.Шестакова

Магазин «Анютка» :                                    система отопления

ИП Л.А.Малыхина

Магазин «Марина» :                                    система отопления

ИП М.В.Илющенко

Приложение 3

Утверждено

постановлением    главы сельсовета

№ 18-п   от 29.05.2015

ПОЛОЖЕНИЕ

О комиссии по проверке готовности объектов социальной сферы к работе в осенне- зимний период  2015-2016 годов на территории  муниципального образования Детловский сельсовет

1.Общее положение

1.1 Комиссия является органом, деятельности которого направлена на проверку готовности  объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов с учетом итогов предыдущего сезона и выявления причин, связанных с авариями при эксплуатации систем тепло и водоснабжения.

1.2. В своей деятельности комиссия подчинена главе Детловского сельсовета.

1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе.

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, Правилами норм технической эксплуатации жилищного фонда, федеральными и краевыми законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.

2.Цель и задачи комиссии

2.1.Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы, жилищно- коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

2.2.Задачами комиссии являются:

*Выявить причины нарушений и неполадок систем водоснабжения и теплоснабжения.

*Предоставить информацию о подготовке объектов социальной сферы к работе в зимних условиях в администрации Детловского сельсовета.

*Контроль за ходом подготовки и  обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Детловского сельсовета в осенне- зимний период 2015-2016 годов.

* Анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов

3.Организация деятельности комиссии

3.1. Положение о комиссии утверждается главой Детловского сельсовета.

3.2.Комиссия назначается главой  Детловского сельсовета.

3.3.Заседание комиссии проводятся 1 раз в месяц на период подготовки к зимнему периоду.

3.4.Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.

3.5. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций,

учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении, водоснабжении, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

3.6.Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении, водоснабжении.

Приложение 4

Утверждено

постановлением    главы сельсовета

№ 18-п   от 29.05.2015

План- график

работы готовности  объектов социальной сферы к работе в осенне- зимний период 2015-2016 годов

| № | наименование | Сроки проведения | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание комиссии по подведению итогов ОЗП 2014-2015 гг. | до 05.06. 2015 г. |  |
| 2 | Проверка технического состояния систем тепло и водоснабжения, оборудования котельных установок по окончании эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 гг. | до 05.06. 2015 г. |  |
| 3 | Проверка технического состояния зданий и сооружений (кровля, фасады, парадные, вентиляционные каналы, дымовые трубы) | до 10.06. 2015 г. |  |
| 4 | Ремонт зданий и сооружений | до 25.08. 2015 г. |  |
| 5 | Ремонт систем тепло и водоснабжения (чистка колодцев), оборудования котельных установок | до 25.08. 2015 г |  |
| 6 | Ремонт входных дверей и замена оконных рам, утепление административных зданий | до 01.09. 2015 г г. |  |
| 7 | Ремонт котла | до 25.09. 2015 г |  |
| 8 | Промывка отопительной системы | до 25.09. 2015 г |  |
| 9 | Подведение итогов подготовки систем тепло и водоснабжения, оборудования котельных установок для эксплуатации в осеннее- зимний период 2015-2016 гг. | до 25.09. 2015 г |  |

|  | Приложение № 5 к постановлению главы сельсовета от 29.05. 2015 № 18-п |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверяются следующие вопросы:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

12. Плотность оборудования тепловых пунктов.

13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

14. Наличие собственных и привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

15. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103.